НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК на 01.09.2017 г.

ЖК «ПРАГМА City»,

п. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, уч. 4

(северо-восточнее дома 4 литера А по Заречной улице)

| Виды работ | Стадия выполнения |
| --- | --- |
|  | 1 с | 2 с | 3 с | 4 с | 5 с | 6 с | 7 с |
| I. Монолитные работы | Монолитные работы выполнены в полном объёме. |
| II. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен | Работы по кирпичной кладке стен выполнены в полном объёме. |
| III. Устройство пазогребневых перегородок | Работы по устройству позагребневых перегородок выполнены в полном объёме. |
| IV. Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) ливневка | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| б) водоснабжение | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| в) отопление | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| г) канализация | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| д) пожаротушение | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| V. Установка наружных оконных и дверных блоков ПВХ | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| VI. Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) штукатурные работы | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| б) полы | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| в) монтаж дверей | - | - | - | - | - | - | - |
| г) малярные работы МОП (мест общего пользования) | - | - | - | - | - | - | - |
| д) отделка лифтовых холлов плиткой на 1 этаже | - | - | - | - | - | - | - |
| VII. Электромонтажные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) прокладка кабельно-проводной продукции | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 35% |
| б) монтаж ГРЩ и ВРУ | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Кровля | 45% | 55% | 65% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| IX. Монтаж слаботочных систем (АППЗ, диспетчеризация) | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Монтаж лифтов | - | - | - | - | - | - | - |
| XI. Монтаж витражной системы фасада | - | - | - | - | - | - | - |
| XII. Строительство паркинга | I блок | I I блок | I I I блок |
| Нижняя плита | 100% | 100% | 100% |
| Колонны и стены | 100% | 100% | 100% |
| Верхняя плита | 25% | 100% | 100% |

| XIII . Инженерное обеспечение паркинга: |  |
| --- | --- |
| а) электрооборудование и электр. освещение | - |
| б) пожаротушение | - |
| г) водопровод | - |
| д) вентиляция | - |
| е) дымоудаление | - |
| XIV . Наружные инженерные сети: |  |
| а) канализация | 95% |
| б) водопровод | 95% |
| в) теплотрасса | 95% |
| - высоковольтные 10 квА г) наружные электрические сети - низковольтные 0,4 квА | 95% - |
| д) наружные слаботочные сети | - |
| е) благоустройство территории | - |

Главный инженер                                                        ________________________/ Глушко А.В./